DECLARAÇÃO DE VISÃO DO PROJETO

1. TÍTULO

FomExpress: Plataforma de delivery de culinária brasileira.

2. OBJETIVO

O presente projeto pretende desenvolver um site voltado para a compra online de alimentos com foco em culinária brasileira, oferecendo praticidade e agilidade aos usuários na hora de escolher e solicitar suas refeições. A plataforma será focada em categorias como pratos feitos, lanches, sobremesas e sucos.

A ideia é proporcionar uma experiência intuitiva e agradável, onde o cliente visualize o cardápio disponível, montar seu pedido, adicionar itens ao carrinho e finalizar a compra de forma simples e rápida.

O desenvolvimento desse sistema está previsto para ser concluído em aproximadamente 4 meses, de agosto a dezembro de 2025

3. JUSTIFICATIVA

Embora já existam plataformas consolidadas no mercado de delivery, como o iFood, este projeto justifica-se pela proposta de desenvolver uma solução personalizada, voltada para necessidades específicas de um público ou região, e com foco na experiência do usuário.

Outro ponto importante é a possibilidade de inovação em um modelo já conhecido, com uma proposta centrada na valorização da culinária brasileira. A plataforma priorizará a oferta de refeições caseiras e típicas, com foco em estabelecimentos locais e pequenos produtores que trabalham com ingredientes regionais e preparações tradicionais. Dessa forma, o sistema busca promover a diversidade gastronômica do Brasil, fortalecendo a economia local e aproximando os usuários de sabores autênticos do cotidiano, com opções acessíveis e representativas da cultura alimentar regional.

4. DESCRIÇÃO GERAL

- Oferecer um ambiente de navegação simples e intuitivo

- Permitirá o usuário navegar por categorias de alimentos

- Visualização do cardápio

- Adicionar itens a um carrinho de compras

- Realizar cadastro e login de usuários

- Finalizar pedido até o pagamento

- Acompanhar o status da entrega

5. EQUIPE
	O projeto FomExpress conta com a seguinte equipe, cujas funções são baseadas na metodologia ágil SCRUM.

| NOME | FUNÇÃO |
| --- | --- |
| Lara | Scrum Master |
| Ricardo | Product Owner |
| Felipe | Team |
| Milca | Team |
| Eduardo Barbosa | Team |
| Eduardo Ferreira | Team |

6. PARTES INTERESSADAS

| Nome | Descrição |
| --- | --- |
| Product Owner (Ricardo) | Responsável por representar os interesses dos usuários, definir as prioridades do projeto e garantir que o produto atenda às expectativas do negócio. |
| Scrum Master (Lara) | Facilita o trabalho da equipe, remove impedimentos e garante que a metodologia Scrum seja seguida corretamente. |
| Equipe de Desenvolvimento (Team) | Responsável por executar as tarefas do projeto, desenvolver o site e garantir a qualidade do produto. |
| Usuários Finais (Clientes) | Utilizarão o site para fazer pedidos de comida, navegar pelo cardápio e finalizar a compra. São a principal fonte de feedback e o foco do projeto. |
| Orientador do TCC (Professor) | Avaliará o projeto e o processo de desenvolvimento, garantindo que os requisitos do TCC sejam cumpridos. |

7. PREMISSAS

A maioria dos usuários já tem familiaridade com o processo de compra online, incluindo escolher produtos, adicionar ao carrinho e realizar o pagamento.

8. RESTRIÇÕES

- Prazo limitado pela entrega do TCC

- Desenvolvimento com ferramentas e tecnologias acessíveis ao conhecimento da equipe

- Análise de acessibilidade (para pessoas com deficiência) não será aprofundada

- Design responsivo, mas sem garantia de otimização para todos os dispositivos.

PRODUCT BACKLOG

| História | Prioridade (Valor de Negócio) | Tempo (dias) |
| --- | --- | --- |
| Como cliente , quero visualizar o cardápio por categorias (pratos, feitos, lanches, sobremesas e sucos), para encontrar facilmente o tipo de refeição que desejo. | Máxima | 3 |
| Como cliente, quero adicionar itens ao carrinho, para montar meu pedido personalizadamente. | Máxima | 4 |
| Como cliente , quero ver a descrição e o preço dos itens do cardápio. | Máxima | 2 |
| Como cliente, quero poder remover itens do carrinho, para ajustar meu pedido antes de finalizar. | Máxima | 2 |
| Como cliente , quero receber uma confirmação do pedido , para ter certeza de que a compra foi realizada com sucesso. | Máxima | 2 |
| Como administrador , quero cadastrar, editar e remover itens do cardápio, para manter o site sempre atualizado. | Máxima | 4 |
| Como administrador, quero visualizar todos os pedidos recebidos para garantir a entrega com eficiência. | Máxima | 4 |

Cronograma para o desenvolvimento do projeto FomExpress

| História de Usuário | Prioridade | Tempo Estimado | Período |
| --- | --- | --- | --- |
| Visualizar o cardápio por categorias | Máxima | 5 dias | 12 a 16 de agosto |
| Adicionar itens ao carrinho | Máxima | 4 dias | 19 a 23 de agosto |
| Ver descrição e preço dos itens | Máxima | 3 dias | 26 a 30 de agosto |
| Remover itens do carrinho | Máxima | 3 dias | 02 a 06 de setembro |
| Receber confirmação do pedido | Máxima | 4 dias | 09 a 13 de setembro |
| Cadastrar, editar e remover itens do cardápio (Admin) | Máxima | 5 dias | 16 a 20 de setembro |
| Visualizar pedidos recebidos (Admin) | Máxima | 5 dias | 23 a 27 de setembro |
| Testes, validações e ajustes | Alta | 4 semanas | 30 de setembro a 25 de outubro |
| Documentação final | Alta | 3 semanas | 28 de outubro a 15 de novembro |
| Revisão e entrega final | Alta | 3 semanas | 18 de novembro a 06 de dezembro |

9. ESCOPO EXCLUÍDO

- Caso não seja possível o cadastro de outras empresas no site.

- O site não contará com integração com sistemas externos de entrega (como APIs de motoboys ou integração com plataformas de pagamento avançadas).

- Desenvolvimento de uma versão Mobile do site

10. RISCOS PRELIMINARES

- Algum membro sair do projeto

- Indefinições dos processos do projeto